災害等緊急時の対応・住宅に関する相談対応等についてのアンケート（第１回）

一般社団法人富山県優良住宅協会

代表理事　加藤　明博

富山県優良住宅協会では、災害協定（災害時の応急仮設木造住宅建設・被災住宅応急修理）

や県内建築関連団体との連携事業、国土交通省住宅ストックの相談体制整備事業を受けて、

災害対応（相談・修理）、住まいに関する相談対応事業（相談・修理）を実施しています。

能登半島地震の発災により、県内でも甚大な被害を受け、未だ協会会員のみなさま、事務

局も対応に追われている状況です。

発災により、これまで実施してきた応急仮設木造住宅建設・被災住宅応急修理の実技講習

会・勉強会等も大いに役立ちました。しかしながら、緊急時の対応について（特に体制及

び稼働）たくさんの課題も浮き彫りになりました。

ここに、各方面より一層の体制の整備・確立が求められています。

会員のみなさまには、日々お忙しいこととご推察いたしますが体制の整備・確立、要員の

派遣等についてご意見ならびにご協力を頂戴いたしたく存じます。

お手数ですが、別紙アンケートをご記入の上、返信いただきますようお願い申し上げます。

主な実施事業■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

①災害協定に基づく応急仮設木造住宅建設・災害時の被災住宅応急修理事業【富山県×JBN

／全木協・協会）】

　※応急修理対応…災害救助法に基づき富山県・県内15市町村・被災者からの相談・修理

対応

・2023.7.26大雨に伴う災害について富山市・高岡市・小矢部市・南砺市に災害救助法

適用・協力要請（相談対応・修理対応）

・2024.1.3～能登半島地震で県内13市町村（富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部

市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町）に災害

救助法適用・協力要請（相談対応・修理対応）

　※能登半島地震における輪島市の応急仮設木造住宅建設【石川県×JBN／全木協（協会）】

　　→（発災直後 石川県とJBN／全木協間で災害協定締結）2024.2～ 輪島市・珠洲市にお

いて8団地547戸建設中（うち、協会では輪島市町野グランドゴルフ場仮設団地にお

いて70戸建設中）

②（能登半島地震）被災住宅相談所相談員派遣・罹災証明調査員派遣【富山県・とやま住

まい住宅ネットワーク】→ネットワーク構成員としての要員派遣のみならず、今後協会

単独の相談所開設も要望されている。

③国交省ストック住宅の相談体制整備事業（「とやま住まいの相談室」設置＝住まい全般・

増改築相談・災害関連相談及び工事・修理対応）【国交省×協会】（連携協力：富山県・

住宅リフォーム紛争処理支援センター・JBN／全木協）

能登半島地震発災以降の対応■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●富山県における被災相談・修理対応

1/ 2～国交省相談体制整備事業により事務局において相談対応開始（会員も順次対応）

1/ 3～県内13市町村　災害救助法適用により富山県から応急修理対応依頼

1/17～（とやま住まい情報ネットワークの構成員として）「被災住宅相談所（高岡市・氷

見市）」へ相談員派遣　計8事業者17日

2/19～（とやま住まい情報ネットワークの構成員として）「罹災証明二次調査員（高岡市・

氷見市・射水市）」派遣　計4事業者11日

●石川県における応急仮設木造住宅建設

 1/ 1　【JBN・全木協】災害対策本部設置【協会】対策室設置・待機（情報共有）

 1/14　【JBN・全木協／協会】石川県における木造応急仮設住宅の建設概要説明会（タカ

ノホーム金沢支店）

 1/18　【JBN・全木協】石川県と災害協定締結

 2/13　【協会】緊急理事会―能登半島地震発災に係るJBN／全木協・協会「応急仮設木造

住宅建設等」の対応状況の説明及び体制整備の協力について（体育文化センター）

 2月～ 【JBN・全木協／協会】輪島市・珠洲市において8団地547戸着工（主幹事工務店：

エバーフィールド（熊本）、幹事工務店：ひまわりほーむ（石川）ほか）

うち協会は、輪島市町野仮設団地において70戸建設（主幹事工務店：タカノホー

ム・チューモク、幹事工務店：オダケホーム・野島建設・ハウスタカ）

 3/ 8　【協会】輪島市応急仮設木造住宅建設に係る関係者打合せ（①現場員派遣について

（図面・スケジュール・内容共有）、②建設地の下見・視察について等）

（富山県優良協会事務局）

 3/22　【協会】輪島市応急仮設木造住宅建設地視察・現場打合せ（協会・幹事会社関係者）

（輪島市町野グランドゴルフ場仮設団地、現場監督宿舎等（珠洲市））

4/ 5　【協会】応急仮設現場管理者ミーティング（現時点の情報共有、資機材発注・搬入・

管理、人員管理・入退管理、工程管理・情報共有・現場ミーティング開催日等、

ANDPADの使い方（現場写真・情報共有）、共有書類資料等の保管場所（web））

（富山県優良住宅協会事務局）

 4/24　【協会】輪島市応急仮設木造住宅建設現場視察（協会・災害協定関係者）

（町野グランドゴルフ場仮設団地、南志見多目的グランド仮設団地）

 4/30　【JBN・全木協／協会】応急仮設木造住宅建設大工急募（大工不足につき）

 5月～ 【協会】赤井建設　大工派遣

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

|  |
| --- |
| 【アンケート返信・お問合せ】一般社団法人富山県優良住宅協会　事務局TEL：076-420-8333　FAX：076-420-8366e-mail：info@toyama-sumau.net |

返　信　状

一般社団法人富山県優良住宅協会　事務局　行

FAX：076-420-8366

e-mail：info@toyama-sumau.net

企業名：

（災害時）応急仮設木造住宅建設／被災住宅応急修理／緊急時の相談員等の派遣

（平時）住まいの相談・工事対応等について

以下事項について貴社において対応可能なものをお聞かせください（□に✔）

①災害協定に基づく応急仮設木造住宅建設への要員派遣【富山県内】

　　□現場監督　　　　□大工（社員・協力会社不問）　　　　□不可能

②他府県での応急仮設住宅建設への要員派遣（現場監督約２ヵ月、大工２週間～）

　　□現場監督　　　　□大工（社員・協力会社不問）　　　　□不可

③災害協定等に基づく応急修理対応（相談受付・修理）【富山県内】

　　□可能　　　　　　□不可能

④「被災住宅相談所」への要員派遣、「罹災証明調査員」の派遣【富山県内】

　　□可能　　　　　　□不可能

⑤貴社において「とやま住まいの相談員」として、住民の住まいに関する各種相談受付対

応・各種工事の対応

□可能　　　　　　□不可能

⑥住宅の性能向上リフォーム工事対応（耐震改修、断熱改修、減築、長期優良住宅化）

　　□可能　　　　　　□不可能

⑦住設機器等の付け替え工事等対応

　　□可能　　　　　　□不可能

●本件に関するご担当者

所属部署・役職等：　　　　　　　　　　　　　　　氏名：

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail：

|  |
| --- |
| ご質問等： |

※ご回答ありがとうございました。改めて条件等の詳細をご案内いたします。